Roboty budowlane – Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. od 701 do 705 KODEKSU CYWILNEGO

Łódź, październik 2014 r.

Spis treści :

- Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

- Nazwa i adres podmiotu, któremu Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania (pełnomocnika zamawiającego)

- Określenie trybu zamówienia

- Określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

- Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

- Termin wykonania zamówienia

- Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o zamówieniu

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także znaczenie tych warunków

- Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Informacja na temat wadium

- Informacja o terminie związania ofertą

- Informacja o sposobie przygotowywania oferty

- Informacja o jawności ofert oraz o miejscu, terminie składania i otwarcia ofert

- Informacja o sposobie obliczenia ceny

- Informacja o wykluczeniu z postępowania

- Badanie ofert, odrzucenie oferty

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach

- Zmiana postanowień umowy w trakcie jej realizacji

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

- Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

- Adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

- Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień,

- Informacja o możliwości unieważnienia czynności zamawiającego, unieważnienia lub zamknięcia postępowania

Załączniki :

- dokumentacja:

- dokumentacja geologiczno – inżynierska,

- pozwolenie na budowę,

- projekt budowlany i wykonawczy z wykazem przykładowych maszyn i urządzeń,

- wizualizacja,

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej,

- harmonogram rzeczowy,

- warunki techniczne dla przyłącza wodociągowego,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiar,

- ekspertyza na wydobywanie odpadów „Winiar”,

- formularz ofertowy,

- wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- wykaz robót budowlanych,

- wykaz dostaw,

- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych,

- wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

- wzór umowy,

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom.

- Nazwa (firma) i adres zamawiającego

EKOTEKNO Sp. z o.o. w Częstochowie

Adres : ul. Żwirki i Wigury nr 6/14 lok. 16, 42-217 Częstochowa

- Nazwa i adres podmiotu, któremu Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania (pełnomocnika zamawiającego)

radca prawny Agnieszka Szałowiło

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Tuwima 6 lok.2, 90-003 Łódź

tel. 793653053

e-mail: szalowilo@lodz-kancelaria.pl

www.lodz-kancelaria.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego otwartego, o którym mowa w art. od 701 do 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), dalej jako Kodeks cywilny.

3.2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

3.3. Podstawa prawna opracowania warunków przetargu:

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121),

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389),

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.),

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 ze zm.),

8) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),

9) Rozporządzenie (WE) NR 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Dz.U.UE.L.2002.340.1, ze zm.,

10) Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403).

3.4. Przetarg jest prowadzony w języku polskim. Wszelkie wnioski, oświadczenia, zapytania, informacje, opisy techniczne, próbki, ulotki powinny być sporządzone w języku polskim.

3.5. Dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, materiały i inne informacje złożone w języku innym niż określony w punkcie 3.4 winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

- Określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

4.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów  wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chabierowie, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zlokalizowana jest na części działki o numerze ewidencyjnym 230, obręb Chabierów, gmina Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie. Dodatkowo w zakresie przyłącza wodociągowego inwestycja obejmuje cześć działki o numerze ewidencyjnym 271, a w zakresie przyłączy elektrycznych: NN (do celów budowy) i SN docelowego zasilenia zakładu cześć działki o numerze ewidencyjnym 232; obręb Chabierów, gmina Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

4.2 Przewidywany zakres zadania planowany do wykonania w formule „wybuduj” obejmuje m.in.:

- wydobycie odpadów ze składowiska „Winiary”, zgodnie z ekspertyzą na wydobywanie odpadów „Winiar”, w ramach prac przygotowawczych przed rozpoczęciem właściwych robót budowlanych, a po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Zakładu przeniesienie odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko;

- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów  wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o szacowanej wielkości przetwarzania odpadów ponad 30 000 Mg/ zmianę/rok w trybie dwuzmianowym, co daje szacowaną wielkość przetwarzania odpadów  na poziomie ponad 60 000 Mg/rok. Zakład składać się będzie w szczególności z następujących budynków, budowli i wyposażenia: hala sortowni odpadów zmieszanych; tunele kompostowania intensywnego; plac kompostowania; kwatera środowiskowa składowania odpadów; punkt ewidencji odpadów dowożonych; myjka dezynfekcyjna (brodzik); stacja transformatorowa i instalacja energetyczna; budynek socjalno- administracyjny; wiata magazynowa surowców wtórnych; wiata garażowa z punktem magazynowym odpadów niebezpiecznych oraz magazynem paliw; przepompownia ścieków; zbiornik na odcieki; zbiornik na wody opadowe i p. poż.; punkt p. poż. poboru wody; osadnik i separator substancji ropopochodnych; szczelne zbiorniki na ścieki sanitarne; sieć kanalizacji sanitarnej; place i drogi wewnętrzne; sieć elektroenergetyczna; sieć wodociągowa; sieć kanalizacji deszczowej. Dla projektowanego obiektu przewidziano skomunikowanie terenu działki objętej inwestycją nr ewid. 230 z drogą publiczną za pośrednictwem projektowanych zjazdów z drogi gminnej wewnętrznej (działka nr ewid. 271), oraz przyłącza elektryczne: NN (do celów budowy) i SN docelowego zasilania zakładu cześć działki o numerze ewidencyjnym 232;

- inne elementy infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania projektowanych obiektów: zieleń ochronna i ozdobna, ogrodzenie terenu;

- dostawę i montaż maszyn oraz urządzeń wraz z wyposażeniem Zakładu;

- przeprowadzenie prób końcowych, czyli rozruch mechaniczny, technologiczny oraz eksploatacyjny Zakładu;

- przeszkolenie personelu w zakresie Zamawiającego w zakresie obsługi wszystkich instalacji i urządzeń technologicznych i pomocniczych;

- wykonanie wszelkich badań, sprawozdań (w tym związanych z przemieszczaniem odpadów „Winiar”) niezbędnych do przygotowania kompleksowej dokumentacji inwestycji, w tym koniecznej do prawidłowej realizacji inwestycji, do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, a także do prawidłowej eksploatacji Zakładu;

- wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno – ruchowej, oceny ryzyka zawodowego dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie oraz wszelkiej innej dokumentacji, wyników badań, sprawozdań (w tym związanych z przemieszczaniem odpadów Winiar) koniecznych do prawidłowej realizacji inwestycji, do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, a także do prawidłowej eksploatacji Zakładu;

- występowanie w imieniu Zamawiającego i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, umożliwiających eksploatację Zakładu, w tym zasilania elektrycznego zakładu NN (do celów budowy) i SN (docelowego), pozwolenia zintegrowanego, instrukcji prowadzenia (eksploatacji) składowiska, pozwoleń wodno-prawych, monitoringu składowiska (w tym studnie odgazowujące, piezometry, repery, tło) oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie;

- przeglądy i usługi serwisowe w okresie rękojmi;

- przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji udzielonej co najmniej:

  - na 12 miesięcy na dostarczone i zamontowane maszyny i urządzenia,

  - na 60 miesięcy na pozostałe elementy wykonanego przedmiotu umowy, w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały;

4.3 Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia na podstawie i zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, STWiORB, dokumentacją geologiczno – inżynierską, decyzją o pozwoleniu na budowę, decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, harmonogramem rzeczowym, szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, warunkami technicznymi dla przyłącza wodociągowego w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania, a także wykonać wszystkie inne czynności opisane w SIWZ i załącznikach do niej wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektów. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności, dokumentów, prac, robót, map, uzyskania wszelkich decyzji, pozwoleń, akceptacji i uzyskanie uzgodnień, które okażą się niezbędne do osiągnięcia celu inwestycji, celu Projektu i celu zadania zgodnie z przyjętą we wzorze umowy ryczałtową formułą zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ tj. dokumentacja, w tym projektowa. Zamawiający wskazuje, że w przypadku stwierdzenia przez wykonawców rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na dokumentację projektową w pierwszej kolejności należy kierować się projektem budowlanym, następnie projektem wykonawczym oraz następnie specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, a na końcu przedmiarem. O każdym ujawnionym  przypadku  rozbieżności w dokumentacji, w tym projektowej, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego.

4.5 Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają parametry techniczne i jakościowe takie same lub lepsze, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę.

W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń bądź materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia bądź materiału oraz załączenia stosowanych dokumentów takich jak atesty, deklaracja zgodności producenta, aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierające wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej.

W przypadku, gdy zastosowanie tych urządzeń bądź materiałów będzie wymagać zmian w dokumentacji projektowej, koszty tych zmian poniesie Wykonawca.

4.6. Zaleca aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nie skorzystania przez wykonawcę z tego uprawnienia.

4.7 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji CPV

Główny kod CPV:

45000000-7 roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45220000-5 - roboty inżynieryjne i budowlane,

45222000-9 - roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej,

45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne,

45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45311100-1 - roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45317000-2 - inne instalacje elektryczne,

45312100-8 - instalowanie pożarowych systemów alarmowych,

45314200-3 - instalowanie linii telefonicznych,

45314300-4 - instalowanie infrastruktury okablowania,

45314320-0 - instalowanie okablowania komputerowego,

45315100-9 - instalacyjne roboty elektrotechniczne,

45317000-2 - inne instalacje elektryczne,

45317300-5 - instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych,

45321000-3 izolacja cieplna,

45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45331000-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

45332000-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45410000-4 – tynkowanie,

45420000-7 - roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

45421131-1 – instalowanie drzwi,

45430000-0 - pokrywanie podłóg i ścian,

45440000-3 - roboty malarskie i szklarskie,

45442100-8 - roboty malarskie,

45421146-9 – instalowanie sufitów podwieszanych,

45421160-3 – instalowanie wyrobów metalowych,

45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

4.8 Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. Ofertą wariantową nie jest oferta zawierająca rozwiązanie równoważne.

- Termin wykonania zamówienia

6.1 Zamawiający oczekuje zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowym.

6.2 Wykonanie wszystkich czynności objętych zamówieniem wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, z wyłączeniem przeniesienia odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko (które to nastąpi po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Zakładu) nastąpi w terminie do 31 października 2015 r.

6.3 Przeniesienie odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko nastąpi w terminie do 31 grudnia 2015 r.

6.4 Obsługa okresu gwarancyjnego realizowana będzie do momentu dokonania odbiorów pogwarancyjnych i otrzymania akceptacji świadectwa odbioru ostatecznego.

- Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 6 października 2014 roku:

- w siedzibie Zamawiającego – ul. Żwirki i Wigury nr 6/14 lok. 16, 42-217 Częstochowa;

- w siedzibie kancelarii pełnomocnika Zamawiającego - ul. Tuwima 6 lok. 2, 90-003 Łódź;

- na stronie internetowej pełnomocnika Zamawiającego – http://www.lodz-kancelaria.pl/;

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także znaczenie tych warunków

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali spełnienie następujących warunków udziału w postępowaniu:

8.1. Wiedza i doświadczenie - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie tj.

wykonali należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedno zadanie budowlane obejmujące roboty budowlane o wartości co najmniej 20.000.000,00 netto PLN

i

wykonali należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie dostawy wraz z montażem stacjonarnych linii segregacji odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących z gospodarstw domowych o wydajności co najmniej 20.000 Mg/rok każda.

Przez dostawę wraz z montażem stacjonarnych linii segregacji odpadów komunalnych rozumie się dostawę maszyn, urządzeń, ich montaż oraz przeprowadzenie rozruchu technologicznego właściwego.

W przypadku, gdy wykonawcy w celu wykazania spełniania warunku wykażą się doświadczeniem, którego wartość podana będzie w walucie obcej, należy wartość tę przeliczyć na PLN przyjmując średni kurs PLN do tej waluty podany przez NBP w dniu zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.2 Potencjał techniczny – opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy dysponują określoną ilością i rodzajem pojazdów i sprzętu:

8.2.1 walec drogowy ciężar minimum 8 t – co najmniej 2 sztuki;

8.2.2 koparka o pojemności łyżki minimum 2,5 m3 – co najmniej 4 sztuki;

8.2.3 koparko- ładowarka o pojemności łyżki minimum 1,0 m3 – co najmniej 2 sztuki;

8.2.4 ładowarka o pojemności łyżki minimum 3,5 m3– co najmniej 2 sztuki;

8.2.5 spycharka o szerokości lemiesza minimum 3,5 m – co najmniej 1 sztuka;

8.2.6 równiarka drogowa o masie stand. minimum 30 t – co najmniej 1 sztuka;

8.2.7 samochód ciężarowy o dopuszczalnej całkowitej masie minimum 30 t – co

najmniej 10 sztuk;

8.3 Osoby zdolne do wykonania zamówienia - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

    - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym w realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej w charakterze kierownika budowy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – 1 osoba;

    - kierownikiem robót instalacyjnych – posiadającym następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy/robót, w tym doświadczenie zdobyte przy nadzorowaniu lub kierowaniu jako kierownik budowy (lub robót) co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem roboty instalacyjne obejmującymi sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – 1 osoba;

    - kierownikiem robót elektrycznych – posiadającym następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy/robót, w tym doświadczenie zdobyte przy nadzorowaniu lub kierowaniu jako kierownik budowy (lub robót) co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem roboty instalacyjne obejmującymi sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – 1 osoba.

Zamawiający uzna wskazany warunek za spełniony także wówczas, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej dwoma osobami, posiadającymi łącznie wyżej wymienione uprawnienia.

W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający wyjaśnia, że przy dokumentowaniu posiadania uprawnień zamawiający uwzględni odpowiadające aktualnym uprawnieniom danej specjalności uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przy czym zamawiający przykładowo wskazuje, że nie uzna za odpowiadające aktualnym uprawnieniom bez ograniczeń, jeżeli uprawnienia nabyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniały do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie konstrukcji o powszechnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, a nabywający uprawnienia nie musiał posiadać wykształcenia wyższego. Zamawiający nie uzna także za odpowiadające aktualnym uprawnieniom w zakresie robót instalacyjnych uprawnień wydanych w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, jeżeli uprawniały one wyłącznie w zakresie sieci lub wyłącznie w zakresie instalacji. W przypadku wykonawców dysponujących osobami zagranicznymi zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający uzna kwalifikacje równoważne zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2013 r., poz. 1409, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że wymagane doświadczenie zawodowe odnosi się do doświadczenia uzyskanego już po uzyskaniu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, a nie do doświadczenia, którym musi wykazać się osoba pragnąca takie uprawnienia uzyskać.

8.4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej zrealizowanie zamówienia tj.:

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 30.000.000,00 PLN (sytuacja ekonomiczna),

i

- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50.000.000,00 PLN (sytuacja finansowa).

Przez działalność związaną z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie działalność dotyczącą wykonywania robót budowlanych, a także robót instalacyjnych.

8.5 Niepodleganie wykluczeniu

Zamawiający wymaga także, aby wykonawcy wykazali, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie pkt 16 SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 8 SIWZ zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów:

  - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oryginale – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

  - wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ - oraz z załączeniem dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje)- w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z pkt 8.1. SIWZ,

  - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ - oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje) - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z pkt 8.1 SIWZ;

  - wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym z pkt 8.2 SIWZ;

  - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z pkt 8.3 SIWZ;

  - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z pkt 8.3 SIWZ;

  - opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu należy przedłożyć:

    - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;

    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt 16.1 ppkt 3 SIWZ, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 16.1 ppkt 5-9 SIWZ, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 16.1 ppkt 10 SIWZ, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 16.1 ppkt 11 i 12 SIWZ, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie pkt 16.1 ppkt 17 SIWZ, należy przedłożyć:

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 16.1 ppkt 17 SIWZ, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

  - Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.9.2-9.9.7, składa:

9.11.1 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

9.11.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9.11.1.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9.11.1.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9.11.2 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w pkt 16.1 ppkt 5-9, 11 i 12 SIWZ, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.11, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1-9.8 pochodzące od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mają wykazywać, że łącznie wykonawcy ci spełniają postawione przez zamawiającego warunki, czyli że jeden, kilku lub każdy wykonawca spełnia postawione przez zamawiającego warunki. Brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. 9.9-9.11 SIWZ musi wykazać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie).

Formularz stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ (lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej) podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje oddzielnie – powyższy zapis ma zastosowanie także w odniesieniu do wspólników spółki cywilnej.

Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „wykonawcę” – z wyłączeniem załącznika nr 10 do SIWZ – w miejscu „wykonawca” należy wpisać dane dot. konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

Uwaga: wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

  - Dodatkowe informacje dotyczące wymaganych przez zamawiającego dokumentów

9.12.1 Dokumenty, o których mowa w punkcie 9 SIWZ mogą zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń wiedzy w imieniu wykonawcy.

9.12.2 Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają powyższe dokumenty w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, to poświadczenia tego może dokonać albo pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, albo ten wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, od którego dokument oryginalny pochodzi.

9.12.3 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

9.12.4 Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw lub uproszczonego harmonogramu rzeczowo - finansowego albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta uczestnika podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie lub zamknięcie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez uczestnika warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

9.12.5 Zamawiający wezwie także w razie konieczności, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.

9.12.6 Zamawiający zbada dokumenty pod względem spełniania zakreślonych przez zamawiającego warunków w pkt. 8 SIWZ i oceni dokument przy użyciu kryterium „Spełnia” / „Nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni jednego lub więcej z postawionych warunków zostanie wykluczony z postępowania.

9.12.7 Jeśli dokumenty są sporządzone w języku obcym, to dokumentów należy załączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez wykonawcę.

- Informacja o sposobie porozumiewania się pełnomocnika zamawiającego z wykonawcami

10.1 Korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na adres:

Radca prawny Agnieszka Szałowiło Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Tuwima 6 lok.2

90-003 Łódź

e-mail szalowilo@lodz-kancelaria.pl

10.2. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, informacje, zapytania, wnioski pełnomocnik zamawiającego i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną z dopiskiem „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów  wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chabierowie, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

10.3. Jeżeli pełnomocnik zamawiającego lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.4. Pełnomocnik zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszenia, przed upływem terminu składania ofert. Ewentualne zmiany w ogłoszeniu zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób wskazany w pkt 7 SIWZ w formie zmiany ogłoszenia.

10.5. Pełnomocnik zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści SIWZ, przed upływem terminu składania ofert. Ewentualne zmiany w treści SIWZ zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej pełnomocnika Zamawiającego – http://www.lodz-kancelaria.pl/.

10.6 Wykonawca może zwrócić się do pełnomocnika zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Podmiot ten odpowie na zadane pytanie niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przesyłając treść pytania i odpowiedzi (bez ujawniania danych Wykonawcy zadającego pytania) wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie www.lodz-kancelaria.pl, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.8 Pełnomocnik zamawiającego nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści specyfikacji.

- Informacja na temat wadium

11.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych.

11.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

11.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

11.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 47 1240 2975 1111 0010 5940 3794.

11.5 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

11.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.10 SIWZ.

11.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.9 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Informacja o terminie związania ofertą

12.1 Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna swój bieg z chwilą upływu terminu składania ofert.

12.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.3 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 12.2 SIWZ, nie powoduje utraty wadium.

12.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 12.5 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Informacja o sposobie przygotowywania oferty

  - Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (przy użyciu nieścieralnych przyborów piszących).

Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna dołączona przez wykonawcę do oferty jest wersją wiążącą.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych przepisami prawa .

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

  - Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

  - W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych wykonawca powinien do oferty załączyć próbki, opisy lub fotografie, opisy urządzeń technicznych, instrukcje obsługi, opis rozwiązania równoważnego z uwzględnieniem parametrów opisanych w dokumentacji projektowej.

  - Składana oferta powinna zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

- oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale 9 SIWZ,

- oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ - w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,

- wykaz oferowanych wyspecyfikowanych wszystkich równoważnych urządzeń bądź materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia bądź materiału oraz atesty, deklaracje zgodności producenta, aprobaty techniczne, karty katalogowe producenta zawierające wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej, opis rozwiązania równoważnego - w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych,

- dokument stwierdzający prawo osoby podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia, ale tylko wówczas, gdy prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z treści odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do CEIDG załączonych do oferty, lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,

- uproszczony harmonogram   rzeczowo – finansowy na wartość ceny ofertowej - harmonogram winien być wykonany w formie tabelarycznej i zawierać etapy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z terminami wskazanymi w SIWZ i jego załącznikach, w szczególności  w harmonogramie rzeczowym i we wzorze umowy.

  - Wszystkie oświadczenia i dokumenty, składające się na ofertę, muszą być podpisane przez wykonawcę (osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy). Zamawiający zaleca, aby wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, zostały parafowane odpowiednio przez wykonawcę lub podmioty, o których mowa powyżej.

  - Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym strony załączników, zostały zaparafowane przez wykonawcę.

  - Zamawiający zaleca, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Zamawiający zaleca złożenie oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, zaadresowanych do zamawiającego, z zamieszczeniem na zewnętrznej kopercie zwrotu „OFERTA - Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą – roboty budowlane. Nie otwierać przed 21 października 2014 r. godz. 12:30”. W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia kopert z ofertami ani zamawiający ani jego pełnomocnik nie biorą odpowiedzialności za jej nieterminowe otwarcie.

  - Wewnętrzna koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe otwarcie.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone przed upływem terminu do składania ofert i oznaczone w sposób określony w pkt. 13.10 i 13.11 niniejszego rozdziału oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.

- Informacja o jawności ofert oraz o miejscu, terminie składania i otwarcia ofert

14.1 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

14.2 Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

14.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.4 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14.5 Informacje, o których mowa w pkt. 14.3 i 14.4. SIWZ, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

14.6 Termin składania ofert upływa w dniu 21 października 2014 r. o godz. 12:00. Oferty należy składać w siedzibie Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszki Szałowiło w Łodzi ul. Tuwima 6 lok 2 osobiście lub pisemnie listem poleconym. W ofercie należy wskazać, że dotyczy ona „Budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

14.7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2014 r. o godz. 12:30 w siedzibie Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszki Szałowiło w Łodzi ul. Tuwima 6 lok.2. Podczas otwarcia pełnomocnik zamawiającego poda kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz odczyta nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz zaoferowane przez nich ceny brutto.

- Informacja o sposobie obliczenia ceny

15.1 Cena skalkulowana przez wykonawcę stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i wykonawca musi zagwarantować, iż dokonał obliczenia ceny zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, oraz z dokumentacją, w tym projektową opisaną w załączniku nr 1 do SIWZ.

15.2 Cena oferowana przez wykonawcę jest ceną brutto i musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, tj. należne cła, podatki, koszty produkcji, transportu, ubezpieczenia, przechowywania, materiałów, eksploatacji itp. z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów, należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie zamawiającego. Należy mieć na uwadze, że do umowy o roboty budowlane stosuje się odpowiednio przepisy umowy o dzieło.

- Informacja o wykluczeniu z postępowania

16.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert;

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawców, którzy nie złożył wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w pkt 16.1 ppkt 17 SIWZ, istniejących między przedsiębiorcami, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w 9.10 SIWZ.

16.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16.3 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Badanie ofert, odrzucenie oferty

17.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 17.2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

17.2 Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

17.3 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności jeżeli wykonawca nie złożył uproszczonego harmonogramu rzeczowo  - finansowego, o którym mowa w pkt 13.6.6) SIWZ lub złożony harmonogram nie odpowiada treści SIWZ, w tym harmonogramowi rzeczowemu; z zastrzeżeniem pkt 17.2.3 SIWZ;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 17.2.3 SIWZ;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17.4 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

18.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca będzie się kierował następującymi kryteriami:

| l.p. | Nazwa kryterium | l.p. | Nazwa podkryterium | Waga % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena |  |  | 60 |
| 2. | Warunki gwarancji |  |  | 10, w tym: |
|  |  | 2.1. | Okres gwarancyjny na roboty budowlane i użyte materiały | 3 |
|  |  | 2.2. | Szybkość reakcji na zgłoszenie wady/ usterki | 2 |
|  |  | 2.3. | Czas wykonania naprawy a możliwość otrzymania na czas naprawy sprzętu zastępczego | 2 |
|  |  | 2.4. | Zakres gwarancji/ serwisu | 3 |
| 3. | Liczba nowo zatrudnionych przy wykonaniu zamówienia osób zamieszkałych na terenie gminy Błaszki lub ilość utworzonych dla tych osób nowych miejsc pracy na czas realizacji zamówienia i przy jego realizacji |  |  | 5 |
| 4. | Warunki płatności |  |  | 15 |
| 5. | Termin realizacji zamówienia |  |  | 10 |

18.2 Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać według poniższych zasad:

18.2.1 Cena oferty

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia obliczona przez wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w „formularzu oferty”. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według wzoru:

cena brutto najniższej proponowanej oferty

Liczba punktów = -------------------------------------------- x 60

cena brutto oferty badanej

18.2.2 Gwarancja

18.2.2.1 Podkryterium: Okres gwarancyjny na roboty budowlane i użyte materiały

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji wykonawcy.

Zasady obliczania wartości punktowej kryterium:

- Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę gwarancji na dostarczone i zamontowane maszyny i urządzenia na okres co najmniej 12 miesięcy. Oferty wykonawców, którzy zaoferują krótszy niż 12 miesięczny okres gwarancji na dostarczone i zamontowane maszyny i urządzenia zostaną odrzucone jako niezgodne z zapisami SIWZ. Zaoferowanie dłuższego niż 12 miesięczny okres gwarancji na dostarczone i zamontowane maszyny i urządzenia nie podlega ocenie jako kryterium oceny ofert.

- Oferty wykonawców, którzy zaoferują okres gwarancji na pozostałe elementy wykonanego przedmiotu umowy, w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały krótszy niż 60 miesięcy zostaną odrzucone jako niezgodne z zapisami SIWZ;

- Ofertom wykonawców, którzy zaoferują przedłużenie okresu gwarancji na pozostałe elementy wykonanego przedmiotu umowy, w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały ponad wymagane przez zamawiającego minimum, jednak nie dłużej niż do 120 miesięcy, zamawiający przyzna punkty wyliczone zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej. Do wzoru podstawione zostaną wartości z ofert, które zostały zakwalifikowane przez Zamawiającego do oceny zgodnie z zapisami niniejszego punktu.

Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą formułą:

Xmin – wartość najniższa spośród badanych ofert wykonawców;

Xmax – wartość najwyższa spośród badanych ofert wykonawców;

Xobliczana  - wartość obliczana w danym kryterium;

- jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystna lub równa się ofercie najmniej korzystnej - otrzymuje ona 0 pkt;

- jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów, tj. 3 pkt;

- jeżeli wszystkie oferty pod względem danego kryterium są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów, tj. 3 pkt;

- jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią – pomiędzy najmniej korzystną a najkorzystniejszą jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

Xobliczana - Xmin

Liczba punktów = -------------------------------- x 3

Xmax – Xmin

- Oferta wykonawców, którzy zaoferują wydłużenie okresu gwarancji na pozostałe elementy wykonanego przedmiotu umowy, w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały powyżej 120 miesięcy otrzyma, w przedmiotowym kryterium, 3 pkt.

- Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

18.2.2.2.  Podkryterium: szybkość reakcji na zgłoszenie wady/ usterki

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji wykonawcy.

Zasady obliczania wartości punktowej kryterium:

- Oferty wykonawców, którzy zaoferują przyjazd ekipy serwisowej i przystąpienie do usuwania wady/usterki w czasie dłuższym niż 24 godzin od zgłoszenia zostaną odrzucone jako niezgodne z zapisami SIWZ;

- Ofertom wykonawców, którzy zaoferują przyjazd ekipy serwisowej i przystąpienie do usuwania wady/usterki w czasie krótszym niż wymagane przez zamawiającego maksimum, jednak nie krócej niż 6 godzin, zamawiający przyzna punkty wyliczone zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej. Do wzoru podstawione zostaną wartości z ofert, które zostały zakwalifikowane przez Zamawiającego do oceny zgodnie z zapisami niniejszego punktu.

Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą formułą:

Xmin – wartość najniższa spośród badanych ofert wykonawców;

Xmax – wartość najwyższa spośród badanych ofert wykonawców;

Xobliczana  - wartość obliczana w danym kryterium;

- jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystna lub równa się ofercie najmniej korzystnej - otrzymuje ona 0 pkt;

- jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów, tj. 2 pkt;

- jeżeli wszystkie oferty pod względem danego kryterium są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów, tj. 2 pkt;

- jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią – pomiędzy najmniej korzystną a najkorzystniejszą jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

Xobliczana - Xmax

Liczba punktów = -------------------------------- x - 2

Xmax – Xmin

- Oferta wykonawców, którzy zaoferują przyjazd ekipy serwisowej i przystąpienie do usuwania wady/usterki w czasie poniżej 6 godzin otrzyma, w przedmiotowym kryterium, 2 pkt.

- Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

18.2.2.3. Podkryterium: czas wykonania naprawy a możliwość otrzymania na czas naprawy sprzętu zastępczego

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji wykonawcy.

Zasady obliczania wartości punktowej kryterium:

- Oferty wykonawców, którzy zaoferują wykonanie naprawy w terminie maksymalnym wynoszącym ponad 48 godzin od chwili pierwszego przyjazdu serwisanta po otrzymaniu zgłoszenia, bez możliwości otrzymania na czas naprawy sprzętu zastępczego o parametrach odpowiadających sprzętowi naprawianemu zostaną odrzucone jako niezgodne z zapisami SIWZ;

- Ofertom wykonawców, którzy zaoferują wykonanie naprawy w terminie do 48 godzin włącznie od chwili pierwszego przyjazdu serwisanta po otrzymaniu zgłoszenia, jednak nie krócej niż 6 godzin, lub możliwość otrzymania przed upływem 48 godzin włącznie od chwili pierwszego przyjazdu serwisanta po otrzymaniu zgłoszenia, jednak nie krócej niż w 6 godzin, sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach odpowiadających sprzętowi naprawianemu, zamawiający przyzna punkty wyliczone zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej. Do wzoru podstawione zostaną wartości z ofert, które zostały zakwalifikowane przez Zamawiającego do oceny zgodnie z zapisami niniejszego punktu.

Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą formułą:

Xmin – wartość najniższa spośród badanych ofert wykonawców;

Xmax – wartość najwyższa spośród badanych ofert wykonawców;

Xobliczana  - wartość obliczana w danym kryterium;

- jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystna lub równa się ofercie najmniej korzystnej - otrzymuje ona 0 pkt;

- jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów, tj. 2 pkt;

- jeżeli wszystkie oferty pod względem danego kryterium są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów, tj. 2 pkt;

- jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią – pomiędzy najmniej korzystną a najkorzystniejszą jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

Xobliczana - Xmax

Liczba punktów = -------------------------------- x - 2

Xmax – Xmin

- Oferta wykonawców, którzy zaoferują wykonanie naprawy w terminie krótszym niż 6 godzin od chwili pierwszego przyjazdu serwisanta po otrzymaniu zgłoszenia, lub możliwość otrzymania w terminie krótszym niż 6 godzin od chwili pierwszego przyjazdu serwisanta po otrzymaniu zgłoszenia, sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach odpowiadających sprzętowi naprawianemu, otrzyma, w przedmiotowym kryterium, 2 pkt.

- Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

18.2.2.4. Podkryterium: zakres gwarancji/serwisu

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji wykonawcy.

Zasady obliczania wartości punktowej kryterium:

| l.p. | ZAKRES GWARANCJI | WAGA % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gdy wykonawca oferuje udzielenie gwarancji na wszelkie elementy zrealizowanego zamówienia z ograniczeniem wynikającym z art. 578 k.c., tj. z ograniczeniem do naprawy wad „tkwiących w rzeczy” | 0 |
| 2. | Gdy wykonawca oferuje udzielenie gwarancji na wszelkie elementy zrealizowanego zamówienia z rozszerzeniem zakresu odpowiedzialności wynikającego z art. 578 k.c. o odpowiedzialność za zniszczenie/ zużycie rzeczy wynikające z jej normalnej eksploatacji | 3 |

Z tym, że jeżeli wszystkie oferty pod względem danego kryterium są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów, tj. 3 pkt.

Oferty wykonawców, którzy nie zaoferują co najmniej udzielenia gwarancji na wszelkie elementy zrealizowanego zamówienia z ograniczeniem wynikającym z art. 578 k.c., tj. z ograniczeniem do naprawy wad „tkwiących w rzeczy” zostaną odrzucone jako niezgodne z zapisami SIWZ.

18.2.3. Liczba nowo zatrudnionych przy wykonaniu zamówienia osób zamieszkałych na terenie gminy Błaszki lub ilość utworzonych dla tych osób nowych miejsc pracy na czas realizacji zamówienia i przy jego realizacji

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji wykonawcy.

Zasady obliczania wartości punktowej kryterium:

- Ofertom wykonawców, którzy zaoferują zatrudnienie na czas i przy wykonywaniu zamówienia nowych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Błaszki lub utworzenie dla tych osób nowych miejsc pracy na czas realizacji zamówienia i przy jego realizacji jednak nie więcej niż 50 osób, zamawiający przyzna punkty wyliczone zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej. Do wzoru podstawione zostaną wartości z ofert, które zostały zakwalifikowane przez Zamawiającego do oceny zgodnie z zapisami niniejszego punktu.

Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą formułą:

Xmin – wartość najniższa spośród badanych ofert wykonawców;

Xmax – wartość najwyższa spośród badanych ofert wykonawców;

Xobliczana  - wartość obliczana w danym kryterium;

- jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystna lub równa się ofercie najmniej korzystnej - otrzymuje ona 0 pkt;

- jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów, tj. 5 pkt;

- jeżeli wszystkie oferty pod względem danego kryterium są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów, tj. 5 pkt;

- jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią – pomiędzy najmniej korzystną a najkorzystniejszą jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

Xobliczana - Xmin

Liczba punktów = -------------------------------- x 5

Xmax – Xmin

- Oferta wykonawców, którzy w ogóle nie zaoferują zatrudnienia lub utworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy Błaszki na czas realizacji zamówienia i przy jego realizacji otrzyma, w przedmiotowym kryterium, 0 pkt.

- Oferta wykonawców, którzy zaoferują zatrudnienie lub utworzenie nowych miejsc pracy dla ponad 50 mieszkańców gminy Błaszki na czas realizacji zamówienia i przy jego realizacji otrzyma, w przedmiotowym kryterium, 5 pkt.

- Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

18.2.4. Warunki płatności

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji wykonawcy.

Zasady obliczania wartości punktowej kryterium:

| l.p. | Termin płatności | WAGA % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Termin płatności krótszy niż 30 dni liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami wymaganymi w treści umowy. | 0 |
| 2. | Termin płatności od 30 do 59 dni liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami wymaganymi w treści umowy. | 8 |
| 3. | Termin płatności 60 dni liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami wymaganymi w treści umowy. | 15 |

Z tym, że jeżeli wszystkie oferty pod względem danego kryterium są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów, tj. 15 pkt.

Oferta wykonawców, którzy zaoferują termin płatności dłuższy niż 60 dni otrzyma, w przedmiotowym kryterium 15 pkt.

Maksymalnie 60-dniowy termin płatności wynika z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403). Mając zatem na uwadze treść art. 58 § 1 k.c., który stanowi: „§ 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy” stwierdzić należy, że ustalenie przez strony umowy o zamówienie terminu płatności dłuższego niż 60-dniowy będzie niezgodne z ustawą a co za tym idzie takie postanowienie umowy będzie nieważne. W miejsce nieważnego zapisu umowy strony zobligowane będą stosować bezwzględnie wiążące zapisy ustawy. W związku z powyższym zaoferowanie przez wykonawcę terminu płatności dłuższego niż 60-dniowy Zamawiający potraktuje jako zaoferowanie 60-dniowego terminu płatności.

18.2.5. Termin realizacji zamówienia

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji wykonawcy.

Zasady obliczania wartości punktowej kryterium:

| l.p. | Termin realizacji zamówienia | WAGA % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie wszystkich czynności objętych zamówieniem wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, z wyłączeniem przeniesienia odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko (które to nastąpi po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Zakładu do dnia 31 grudnia 2015 r.) nastąpi w terminie do 31 października 2015 r. | 0 |
| 2. | Wykonanie wszystkich czynności objętych zamówieniem wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, z wyłączeniem przeniesienia odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko (które to nastąpi po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Zakładu do dnia 31 grudnia 2015 r.) nastąpi w terminie do 30 września 2015 r. | 10 |

Z tym, że jeżeli wszystkie oferty pod względem danego kryterium są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów, tj. 10 pkt.

Oferta wykonawców, którzy zaoferują wykonanie wszystkich czynności objętych zamówieniem wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, z wyłączeniem przeniesienia odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko (które to nastąpi po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Zakładu do dnia 31 grudnia 2015 r.)  w terminie krótszym niż do 30 września 2015 r. otrzyma, w przedmiotowym kryterium 10 pkt.

Oferta wykonawców, którzy zaoferują wykonanie wszystkich czynności objętych zamówieniem wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, z wyłączeniem przeniesienia odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko (które to nastąpi po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Zakładu do dnia 31 grudnia 2015 r.)  w terminie dłuższym niż do 31 października 2015 r. zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami SIWZ.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

19.1 W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

### 19.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

19.3 Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

19.4 W terminie 3 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż w dniu przekazania placu budowy wykonawca przedstawi zamawiającemu plan BIOZ.

19.5 Zamawiający od wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w przypadku wybrania ich oferty, żąda przed zawarciem umowy o zamówienie tj. najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

20.1 Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem". Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

20.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

20.3 Zamawiający, zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, przechowuje na rachunku bankowym. Jeżeli rachunek był oprocentowany, Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

20.4 W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 20.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

20.5 Zamawiający ustala zabezpieczenie w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

20.6 Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

20.7 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji za wady będzie wynosić 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady,  tj. po odbiorze ostatecznym zakończonym wynikiem pozytywnym.

20.8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy.

20.9 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w SIWZ.

20.10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach

Zamawiający istotne postanowienia umowne zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

- Zmiana postanowień umowy w trakcie jej realizacji

22.1 Wszelkie zmiany umowy będą wymagać formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

22.2 Zamawiający zastrzega możliwość dokonania jednostronnej zmiany harmonogramu rzeczowego, stanowiącego załącznik do umowy o zamówienie, wynikającej ze zmian w zasadach finansowania zamówienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawca zobowiązany będzie wówczas zmienić szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy dostosowując go do harmonogramu rzeczowego.

22.3 Wykonawca będzie ponadto zobowiązany na żądanie zamawiającego zmienić szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy dostosowując go do zasad finansowania zamówienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W niniejszym postępowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących odwołań i skarg nie stosuje się.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została udostępniona na stronie internetowej www.lodz-kancelaria.pl.

- Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacja o możliwości unieważnienia czynności zamawiającego, unieważnienia lub zamknięcia postępowania

30.1 Zamawiający może unieważnić dokonane przez siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności w razie ich niezgodności z SIWZ lub z przepisami prawa.

30.2 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odmówi wypłaty pożyczki, z której środki zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

30.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny a nadto w razie:

  - nieuzyskania przez Zamawiającego zabezpieczenia spłat pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia;

  - odmowy zaakceptowania przez NFOŚiGW ustanowionych zabezpieczeń spłaty pożyczki i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia;

  - odmowy wypłaty przez NFOŚiGW co najmniej jednej transzy pożyczki, z której środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia.

W takiej sytuacji Zamawiający jest uprawniony do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

30.4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej i skutecznej umowy.

30.5 Zamawiający na podstawie dyspozycji art. 703 k.c. zastrzega ponadto możliwość zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny.

30.6 W powyższych sytuacjach wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę podwójnego wadium, roszczenie o naprawienie szkody ani roszczenie o zawarcie umowy.

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej*: ...............................................................................................

Adres: ..................................................................................

TEL. .........…………................……………………………………………….

REGON: …………………................…………………………………………

NIP: …………………………………................………………………………

Adres poczty elektronicznej* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ……………………………………

Zamawiający

EKOTEKNO Sp. z o.o. w Częstochowie

Adres : ul. Żwirki i Wigury nr 6/14 lok. 16

42-217 Częstochowa

reprezentowany przez:

radcę prawnego Agnieszkę Szałowiło

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Tuwima 6/2, 90-203 Łódź

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu pisemnym otwartym, o którym mowa w art. 701 do 705 Kodeksu cywilnego na „Roboty budowlane - Budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

OFERUJĘ/EMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami zawartymi we wzorze umowy za cenę umowną brutto

____________________ PLN

słownie:_________________________________________________

  - Cena obejmuje wszystkie prace, materiały, urządzenia i sprzęt zgodnie z przedstawioną przez zamawiającego dokumentacją projektową

OŚWIADCZAM/Y w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie/przez nas podmiotu, że:

1. składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum (niepotrzebne skreślić); zarządzanego przez ___________________________________________

(nazwa lidera)

2. potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania;

3. pobraliśmy od Zamawiającego specyfikację istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń  zawarte w niej postanowienia;

4. pozostaniemy związani złożoną ofertą przez okres 60 dni, liczony od dnia upływu terminu składania ofert;

5. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz podpisania umowy;

6. nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia;

7. akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ;

8. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie, miejscu i na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w SIWZ przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z treścią pkt 20 SIWZ.

9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje takie zawarte są w wydzielonej części oferty, w następujących dokumentach:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

10. Zamierzamy/nie zamierzamy skorzystać z zasobów podmiotów trzecich w zakresie

    - zasobu wiedzy i doświadczenia .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wskazać podmiot trzeci oraz czy będzie on uczestniczył 
w wykonaniu zamówienia)

    - zasobu potencjału kadrowego .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    - (wskazać podmiot trzeci oraz czy będzie on uczestniczył 
w wykonaniu zamówienia)

    - zasobu sytuacji finansowej

    - ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
(wskazać podmiot trzeci oraz czy będzie on uczestniczył
w wykonaniu zamówienia)

11. Oferujemy udzielenie gwarancji na dostarczone i zamontowane maszyny i urządzenia na okres ………………………………… (słownie: ………………………… ……………………………………………………..) miesięcy (co najmniej 12 miesięcy), a na pozostałe elementy wykonanego przedmiotu umowy, w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały na okres ………………………………… (słownie: ………………………… ……………………………………………………..) miesięcy (co najmniej 60 miesięcy).

12. Oferujemy udzielenie gwarancji:

- na wszelkie elementy zrealizowanego zamówienia z ograniczeniem wynikającym z art. 578 k.c.*

- na wszelkie elementy zrealizowanego zamówienia z rozszerzeniem zakresu odpowiedzialności wynikającego z art. 578 k.c. o odpowiedzialność za zniszczenie/ zużycie rzeczy wynikające z jej normalnej eksploatacji*

*niepotrzebne skreślić

13. Oferujemy przyjazd serwisanta i przystąpienie do usuwania wady/usterki w terminie …………………………… (słownie: ………………………………………………………) od zgłoszenia (maksymalnie 24 godziny).

14. Oferujemy wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie do ……………………………….. (słownie: ………………………………………………………) od chwili pierwszego przyjazdu serwisanta po otrzymaniu zgłoszenia lub możliwość otrzymania przed upływem ……………………………………………………….. (słownie: ………………………………………………………) od chwili pierwszego przyjazdu serwisanta po otrzymaniu zgłoszenia, sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach odpowiadających sprzętowi naprawianemu.

15. Oferujemy, że:

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, z wyłączeniem przeniesienia odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko (które to nastąpi po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Zakładu) nastąpi w terminie do dnia ………………………………………..

- przeniesienie odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko nastąpi w terminie do dnia ……………………………………………

/UWAGA na pkt 6 SIWZ i pkt. 18.2.5. SIWZ/

16. Oferujemy/ Nie oferujemy* zatrudnić na czas i przy wykonywaniu zamówienia ……………… nowych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Błaszki lub utworzyć dla tych osób nowe miejsca pracy na czas realizacji zamówienia i przy jego realizacji. Oferujemy utrzymywać wskazany poziom zatrudnienia nowych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Błaszki przez czas realizacji zamówienia i przy jego realizacji.

*niepotrzebne skreślić

17. Oferujemy ustalenie ……………………… dniowego terminu płatności liczonego od dnia  doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami wymaganymi w treści umowy.

18. Do oferty załączamy następujące dokumenty i oświadczenia, stanowiące integralną część oferty:

| Lp. | Nazwa załącznika | Nr strony oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................................................ |  |
| 2. | ................................................................................ |  |
| 3. | ................................................................................ |  |
| 4. | ................................................................................ |  |
| 5. | ................................................................................ |  |
| 6. | ................................................................................ |  |
| 7. | ................................................................................ |  |
| 8. | ................................................................................ |  |
| 9. | ................................................................................ |  |
| 10. | ................................................................................ |  |
| 11. | ................................................................................ |  |
| 12. | ................................................................................ |  |
| 13. | ................................................................................ |  |
| 14. | ................................................................................ |  |

20. Ofertę składamy na ……………… podpisanych i kolejno ponumerowanych stronach.

Nazwisko i imię: ____________________________________________________

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

__________________________________________________________________

Miejscowość i data: __________________________________________________

Pieczęć Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

* w przypadku oferty wspólnej należy wskazać również pełnomocnika Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ja/ my niżej podpisany/i .........................................................................................................................

.........................................................................................................................

reprezentując i działając w imieniu i na rzecz / nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/

.........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu pisemnego otwartego na roboty budowlane pn. Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą

oświadczam/y, iż na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wymienione w pkt 8 SIWZ, a mianowicie:

- posiadam/y wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia;

- dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

- znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

...................................    			………..................................................

/miejscowość, data/ 	/podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ

## WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

| 1. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia Warunek minimalny – nie spełnienie skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. |
| --- |
| Nazwa i adres zamawiającego | Rodzaj wykonanych robót | Wartość wykonanych robót | Termin realizacji |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |

UWAGA

Do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące najważniejszych robót (co najmniej w zakresie wskazanym w pkt 8.1 SIWZ) określających czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Data:___________________

Podpis ______________________________________________

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

| 1. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia Warunek minimalny – nie spełnienie skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. |
| --- |
| Nazwa i adres zamawiającego | Przedmiot wykonanych dostaw | Wartość wykonanych dostaw | Termin realizacji |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |

UWAGA

Do oferty należy dołączyć dowody, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Data:___________________

Podpis ______________________________________________

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

POTENCJAŁ TECHNICZNY

| 1. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Warunek minimalny – nie spełnienie skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. |
| --- |
| l.p. | Rodzaj pojazdów lub urządzeń | Liczba pojazdów lub urządzeń dostępna Wykonawcy | Podstawa dysponowania |
| 1. | walec drogowy ciężar minimum 8 t |  |  |
| 2. | koparka o pojemności łyżki minimum 2,5 m3 |  |  |
| 3. | koparko- ładowarka o pojemności łyżki minimum 1,0 m3 |  |  |
| 4. | ładowarka o pojemności łyżki minimum 3,5 m3 |  |  |
| 5. | spycharka o szerokości lemiesza minimum 3,5 m |  |  |
| 6. | równiarka drogowa o masie stand. minimum 30 t |  |  |
| 7. | samochód ciężarowy o dopuszczalnej całkowitej masie minimum 30 t |  |  |

Data:___________________

Podpis ______________________________________________

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

POTENCJAŁ KADROWY

- Składając ofertę Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany kluczowy personel, odpowiedzialny za realizację zamówienia, posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia w danej specjalności do obsadzenia niżej podanych stanowisk. Pod względem kwalifikacji zawodowych i doświadczenia każdy z kandydatów powinien spełnić niżej podane minimalne wymagania:

| Warunek udziału w postępowaniu w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – warunek minimalny, jego niespełnienie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. |
| --- |
| Kierownik budowy – imię i nazwisko | Podstawa dysponowania | Wykształcenie i rodzaj uprawnień, nr decyzji oraz informacje na temat posiadanego zaświadczenia właściwej Izby (data wystawienia, organ samorządu zawodowego, nr zaświadczenia) | Doświadczenie z podaniem daty rozpoczęcia praktyki i pełnionych funkcji, rodzaju inwestycji, nazwy i adresu inwestora, sprawowanej funkcji, terminu realizacji | Zakres wykonywanych czynności |
| Kierownik robót instalacyjnych – imię i nazwisko | Podstawa dysponowania | Wykształcenie i rodzaj uprawnień, nr decyzji oraz informacje na temat posiadanego zaświadczenia właściwej Izby (data wystawienia, organ samorządu zawodowego, nr zaświadczenia) | Doświadczenie z podaniem daty rozpoczęcia praktyki i pełnionych funkcji, rodzaju inwestycji, nazwy i adresu inwestora, sprawowanej funkcji, terminu realizacji | Zakres wykonywanych czynności |
| Kierownik robót elektrycznych – imię i nazwisko | Podstawa dysponowania | Wykształcenie i rodzaj uprawnień, nr decyzji oraz informacje na temat posiadanego zaświadczenia właściwej Izby (data wystawienia, organ samorządu zawodowego, nr zaświadczenia) | Doświadczenie z podaniem daty rozpoczęcia praktyki i pełnionych funkcji, rodzaju inwestycji, nazwy i adresu inwestora, sprawowanej funkcji, terminu realizacji | Zakres wykonywanych czynności |

Data:___________________

Podpis ______________________________________________

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 8 do SIWZ

OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu

Ja/ my niżej podpisany/i .........................................................................................................................

.........................................................................................................................

reprezentując i działając w imieniu i na rzecz / nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/

.........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu pisemnego otwartego na roboty budowlane pn. Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą

oświadczam/y, iż na dzień składania ofert nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 16.1. SIWZ

...................................    			………..................................................

/miejscowość, data/ 	/podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik nr 9 do SIWZ (wzór umowy)

Umowa z dnia ................. numer ........................

Umowa jest następstwem wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przeprowadzonego w trybie przetargu otwartego pisemnego, o którym mowa w art. od 701 do 705 Kodeksu cywilnego rozstrzygniętego dnia .....................................

Stronami umowy są:

„EKOTEKNO” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Żwirki i Wigury nr 6/14 lok. 16, 42-217 Częstochowa, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299043, NIP: 5732724361, REGON: 240832720, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 50 000,00 zł opłacony w całości, reprezentowaną przez:

Patrycję Bednarską -Prezesa Zarządu

Stafano Lazzari – Członka Zarządu

oraz:

zwany dalej „Wykonawcą" reprezentowany przez: ...........................................................

Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem umowy jest budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na podstawie dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji, w tym projektowej.

- Przewidywany zakres zadania planowany do wykonania w formule „wybuduj” obejmuje m.in.:

  - wydobycie odpadów ze składowiska „Winiary”, zgodnie z ekspertyzą na wydobywanie odpadów „Winiar”, w ramach prac przygotowawczych przed rozpoczęciem właściwych robót budowlanych, a po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Zakładu przeniesienie odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko;

  - wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów  wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o szacowanej wielkości przetwarzania odpadów ponad 30 000 Mg/ zmianę/rok w trybie dwuzmianowym, co daje szacowaną wielkość przetwarzania odpadów  na poziomie ponad 60 000 Mg/rok. Zakład składać się będzie w szczególności z następujących budynków, budowli i wyposażenia: hala sortowni odpadów zmieszanych; tunele kompostowania intensywnego; plac kompostowania; kwatera środowiskowa składowania odpadów; punkt ewidencji odpadów dowożonych; myjka dezynfekcyjna (brodzik); stacja transformatorowa i instalacja energetyczna; budynek socjalno- administracyjny; wiata magazynowa surowców wtórnych; wiata garażowa z punktem magazynowym odpadów niebezpiecznych oraz magazynem paliw; przepompownia ścieków; zbiornik na odcieki; zbiornik na wody opadowe i p. poż.; punkt p. poż. poboru wody; osadnik i separator substancji ropopochodnych; szczelne zbiorniki na ścieki sanitarne; sieć kanalizacji sanitarnej; place i drogi wewnętrzne; sieć elektroenergetyczna; sieć wodociągowa; sieć kanalizacji deszczowej. Dla projektowanego obiektu przewidziano skomunikowanie terenu działki objętej inwestycją nr ewid. 230 z drogą publiczną za pośrednictwem projektowanych zjazdów z drogi gminnej wewnętrznej (działka nr ewid. 271), oraz przyłącza elektryczne: NN (do celów budowy) i SN docelowego zasilania zakładu cześć działki o numerze ewidencyjnym 232;

  - inne elementy infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania projektowanych obiektów: zieleń ochronna i ozdobna, ogrodzenie terenu;

  - dostawę i montaż maszyn oraz urządzeń wraz z wyposażeniem Zakładu;

  - przeprowadzenie prób końcowych, czyli rozruch mechaniczny, technologiczny oraz eksploatacyjny Zakładu;

  - przeszkolenie personelu w zakresie Zamawiającego w zakresie obsługi wszystkich instalacji i urządzeń technologicznych i pomocniczych;

  - wykonanie wszelkich badań, sprawozdań (w tym związanych z przemieszczaniem odpadów „Winiar”) niezbędnych do przygotowania kompleksowej dokumentacji inwestycji, w tym koniecznej do prawidłowej realizacji inwestycji, do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, a także do prawidłowej eksploatacji Zakładu;

  - wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno – ruchowej, oceny ryzyka zawodowego dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie oraz wszelkiej innej dokumentacji, wyników badań, sprawozdań (w tym związanych z przemieszczaniem odpadów Winiar) koniecznych do prawidłowej realizacji inwestycji, do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, a także do prawidłowej eksploatacji Zakładu;

  - występowanie w imieniu Zamawiającego i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, umożliwiających eksploatację Zakładu, w tym zasilania elektrycznego zakładu NN (do celów budowy) i SN (docelowego), pozwolenia zintegrowanego,  zintegrowanego, instrukcji prowadzenia (eksploatacji) składowiska, pozwoleń wodno-prawych, monitoringu składowiska (w tym studnie odgazowujące, piezometry, repery, tło) oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie;

  - przeglądy i usługi serwisowe w okresie rękojmi;

  - przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji udzielonej co najmniej na 60 miesięcy na wszelkie elementy realizowanego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, m.in. zgodnie z pozwoleniem na budowę (załącznik nr 2 do umowy), decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego (załącznik nr 3 do umowy), decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (załącznik nr 4 do umowy), dokumentacją projektową (załącznik nr 5 do umowy), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do umowy), dokumentacją geologiczno – inżynierską (załącznik nr 7 do umowy), warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (załącznik nr 8 do umowy), warunkami technicznymi dla przyłącza wodociągowego (załącznik nr 9 do umowy), harmonogramem rzeczowym (załącznik nr 10 do umowy), szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym (załącznik nr 11 do umowy), ekspertyzą na wydobywanie odpadów „Winiar” (załącznik nr 12 do umowy) i zgodnie z przepisami prawa polskiego.

- Oferta przetargowa Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

- Zamawiający informuje, że do SIWZ załączył, będące w jego posiadaniu dokumenty w jego ocenie mogące mieć znaczenie w realizacji przedmiotu umowy i osiągnięciu celu inwestycji. Pozostałe niezbędne do osiągnięcia celu inwestycji inne dokumenty oraz związane z ich uzyskaniem czynności i procedury Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt, który należy również uwzględnić w cenie ryczałtowej oferty.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest ścisła współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego i autorami dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonywanych robót.

Przekazanie placu budowy

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy przed terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2.

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 1 tygodnia od daty podpisania umowy.

Obowiązki Wykonawcy

§ 4

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w § 13 przyjmuje do kompleksowej realizacji zadanie wymienione w  § 1 i następnych oraz zapewnia na własny koszt wykonanie wszelkich prac, czynności wynikających z niniejszej umowy, z dokumentacji postępowania oraz z przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

  - wykonanie zaplecza budowy i wykonanie przyłączy tymczasowych dla doprowadzenia niezbędnych Wykonawcy mediów. Wykonawca zapewni utrzymanie zaplecza i dostawę mediów w okresie realizacji przedmiotu umowy;

  - niezwłocznie od przekazania placu budowy zapewnienie zaplecza socjalno-administracyjnego dla inspektorów nadzoru oraz innych podmiotów kontrolujących, utrzymanie tego zaplecza do czasu zakończenia prac a następnie jego zdemontowanie w ramach uporządkowania placu budowy;

  - wykonanie wszelkich prac dla zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleniami, obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego, dokumentacją projektową, decyzją – środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, pozwoleniem na budowę, STWiORB oraz obowiązującymi i zalecanymi do stosowania w Polsce normami i przepisami, wraz z uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach oraz poniesieniem wszelkich niezbędnych kosztów w tym celu;

  - dostarczenie na własny koszt dla poszczególnych materiałów, atestów, certyfikatów, aprobat i dopuszczeń;

  - dostawę wszelkich materiałów i urządzeń w zakresie niezbędnym dla realizowania przedmiotu umowy;

  - przeprowadzenie wszelkich prób i pomiarów oraz  sporządzenia związanej z nimi dokumentacji;

  - sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków;

  - sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przynależnej wersji elektronicznej a także przechowywanie a następnie przekazanie oryginałów wszelkich dokumentów i oświadczeń wymaganych przez prawo,

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego stanowiska odpowiedniego organu o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektów;

  - inne czynności niezbędne w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB i innych dokumentach załączonych do specyfikacji.

- Materiały pochodzące z rozbiórek nie nadające się do ponownego wbudowania (ocenia komisja powołana przez Inspektora koordynatora, z udziałem branżowego inspektora nadzoru i akceptuje zamawiający) Wykonawca na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) podda utylizacji co udokumentuje przedstawieniem kopii stosownych dokumentów (protokół utylizacji, faktury wykonania usług utylizacji), które przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w okresie wnioskowanych płatności za wykonany element szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego związanego z rozliczeniem materiałów pochodzących z rozbiórek.

§ 5

- Wszystkie czynności i roboty winny być wykonywane z najwyższą starannością zgodnie z Umową, przepisami BHP i Projektem, przy pełnej aprobacie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Zamawiający ma prawo w każdym momencie, zażądać wglądu w dokumentację lub zażądać jej przedstawienia. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdorazowy przypadek nieudostępnienia dokumentacji do wglądu w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 umowy.

- Wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za przeprowadzenie prac, materiały i urządzenia istniejące, aż do odbioru końcowego przez Zamawiającego i powinien zapewnić na swój koszt ich ochronę. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń i strat winien on na swój koszt naprawić te straty i usunąć szkody tak, aby było to zgodne z postanowieniami umowy, chyba że szkody wyniknęły z winy zamawiającego.

- Wszelkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Projektu i wymaganiom Zamawiającego w zakresie rodzaju i standardu, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz spełniać wymagania stawiane wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wykonawca jest zobowiązany okazać i przekazać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dla materiałów podlegających wbudowaniu: atesty, certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne (w tym również oświadczenia wytwórcy, dostawcy). Materiały, w tym wykończeniowe i urządzenia podlegające wbudowaniu lub zamontowaniu winny być zgłaszane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego minimum na 7 dni przed terminem wbudowania wraz z kompletem wymaganych dokumentów, gwarancją producenta i próbkami, w celu uzyskania pisemnej jego akceptacji.

- Zamawiający w każdym czasie ma prawo dokonywania wspólnie z przedstawicielem wykonawcy kontroli przebiegu prac zarówno w zakresie jakości ich wykonania jak i terminowej ich realizacji, a także powołać biegłego celem zweryfikowania poprawności wykonywania umowy.

- Wykonawca odpowiada w pełni w całym okresie realizacji umowy za ochronę placu budowy, organizację oraz porządek na placu budowy, a także bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

- Strony są zobowiązane do uczestnictwa w naradach organizowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz informowania się o postępie wykonywanych prac, uzgadniania szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego prac itp.

§ 6

- Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto między innymi:

  - wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

  - przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SIWZ i dokumentacji projektowej;

  - organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robót wraz z powiadomieniem mieszkańców w rejonie inwestycji, oraz zapewnieniem ciągłości komunikacyjnej;

  - oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy (wygrodzenie miejsc prowadzonych robót);

  - przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych;

  - wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w SIWZ;

  - kontrola jakości materiałów i realizacja robót zgodnie z postanowieniami STWiORB;

  - prowadzenie i realizacja poleceń wpisanych do dziennika Budowy przez osoby uprawnione;

  - bieżące sprzątanie miejsca prac, zaplecza, placów składowych dróg wewnętrznych i drogi dojazdowej wraz z chodnikiem wzdłuż placu budowy, zanieczyszczonej przez działania budowy oraz końcowego sprzątnięcia placu budowy, włącznie z załadowaniem i wywiezieniem wszystkich pozostałych materiałów i odpadków, oczyszczeniem zajmowanego terenu;

  - zainstalowanie na własny koszt liczników poboru energii elektrycznej i wody na placu budowy oraz pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej i wody (w tym zrzut ścieków);

  - uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektów;

  - przekazanie Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych bądź składanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także pisemne udzielenie odpowiedzi  (zajmowanie stanowiska) na zapytania Zamawiającego – w każdym z przypadków  terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze;

  - skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, umożliwienie przeprowadzenia odbioru końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami STWiORB i odbioru wszystkich robót celem uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu;

  - stała współpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w zakresie realizacji przedmiotu umowy;

  - wykonawca robót, przed przystąpieniem do realizacji zadania, ma obowiązek powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego w rejonie wykonywanych robót oraz właściwego zarządcę pasa drogowego o rozpoczęciu robót z zachowaniem terminów określonych przez ww. w uzgodnieniach projektu budowlanego.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 13 niniejszej umowy, zobowiązuje się do:

  - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

  - opracowania planu zapewnienia jakości zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;

  - urządzenia placu budowy, wykonania przyłączy dla potrzeb placu budowy na podstawie warunków uzyskanych od właścicieli mediów oraz ponoszenia kosztów ich zużycia;

  - poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej;

  - wykonania i wprowadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;

  - w przypadku zniszczenia robót lub ich części, bądź uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń w toku realizacji robót – naprawienia niniejszych szkód;

  - demontażu, napraw montażu ogrodzeń posesji, napraw innych urządzeń, obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, usunięcia ewentualnych szkód wyrządzonych na działkach osób trzecich oraz przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oświadczeń o braku roszczeń od właścicieli działek;

  - wykonania badań, prób, rozruchu , jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót podlegających zakryciu;

  - zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą robót;

  - dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazani ago do użytku;

  - odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia dozoru, a także zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres realizacji umowy;

  - utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

  - umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zamawiającego i pracownikom innych jednostek sprawujących funkcje kontrolne;

  - uczestnictwa w radach budowy i organizowanych naradach roboczych;

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego;

  - sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych budowli i sieci przyjętej do zasobów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;

  - sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków;

  - sporządzenia scenariusza pożarowego przez specjalistę ds. ppoż. oraz wyposażenia i oznakowania budynków zgodnie z opracowanym scenariuszem;

  - chronienia znaków geodezyjnych przed zniszczeniem a w przypadku zniszczenia, odtworzenia ich na własny koszt;

  - usunięcia wszelkich kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego z robotami objętymi przedmiotem umowy pod nadzorem podmiotów będących ich właścicielami lub zarządcami;

  - uzyskania od zarządcy drogi niezbędnych zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym;

  - dostarczenia Zamawiającemu kopii wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym;

  - dostarczenia Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych i bezwarunkowych odbiorów całości robót przez służby właścicieli lub użytkowników przebudowywanych urządzeń  zewnętrznych;

  - fotograficznego dokumentowania etapów i elementów wykonywanych robót.

§ 6a*

- Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić na czas i przy wykonywaniu przedmiotu umowy ……………… nowych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Błaszki lub utworzyć dla tych osób nowe miejsca pracy na czas realizacji przedmiotu umowy i przy jego realizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać wskazany w ust. 1 poziom zatrudnienia nowych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Błaszki przez czas realizacji przedmiotu umowy i przy jego realizacji.

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

Kierowanie robotami

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do skierowania do kierowania budową i robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą porównywalne lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 1 nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania robotami lub budową osoby nowej. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy lub kierownika robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 8

- Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń będzie: …………………….……………………………………………… zam. …………………..……………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr …………....………………………………………….wydane w dniu …………………….…………………… przez …………………………………………………………………………………………...…………………………

- Kierownikiem robót instalacyjnych – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń będzie: ……………………………………………………….. zam. …………………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr …………....……… wydane w dniu …………………… przez ……………………………………………………

- Kierownikiem robót elektrycznych – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń będzie: ……………………………………………………….. zam. …………………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr …………....……… wydane w dniu …………………… przez ……………………………………………………

- Ww. osoby spełniają warunki postawione w SIWZ, tj. posiadają wymagane uprawnienia do samodzielnego wykonywania przypisanych funkcji budowlanych, posiadają wymagane doświadczenie i ubezpieczenie zawodowe (posiadają aktualne zaświadczenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). Osoby te podpiszą zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót, oraz złożą podpis potwierdzający przyjęcie obowiązków na realizację zadania w Dzienniku Budowy wydanym dla tego zadania.

- Osoby wskazane w niniejszym § będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

Nadzory

§ 9

- Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego pełnią:

1.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Inwestycji:…………………………………………..

1.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nad robotami instalacyjnymi obejmującymi przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne ……………………………………………………………………………………………………………………………..

1.3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nad robotami instalacyjnymi obejmującymi przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne 
i elektroenergetyczne  oraz linie technologiczne ……………………………………………………………………………………………………………………………..

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, przepisami, w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane oraz postanowieniami niniejszej umowy.

Uprawnienia kontrolne

§ 10

- Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje stosować się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazywanych w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przedkładania zamawiającemu na jego pisemne żądanie lub na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgłoszone w każdym czasie trwania umowy wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonywania Umowy. Za każdorazowy przypadek naruszenia tego postanowienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 5 ust. 2.

Terminy realizacji i harmonogramy prac

§ 11

- Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z harmonogramem rzeczowym.

- Wykonanie wszystkich czynności objętych zamówieniem wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów, z wyłączeniem przeniesienia odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko (które to nastąpi po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Zakładu) nastąpi w terminie do dnia ………………………………..

- Przeniesienie odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko nastąpi w terminie do dnia …………………………..

- Złożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów, o których mowa w SIWZ i umowie, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów, pełnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do zasobów Państwowego Zakładu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz przeniesienie odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko i przedstawienie protokołu odbioru końcowego uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy.

- Obsługa okresu gwarancyjnego realizowana będzie do momentu dokonania odbiorów pogwarancyjnych i otrzymania akceptacji świadectwa odbioru ostatecznego.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnego z harmonogramem rzeczowym szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego  w zakresie robót budowlanych wraz z pozostałymi niezbędnymi czynnościami aż do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie i  przeniesienia odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko. Wzór szczegółowego Harmonogramu rzeczowo – finansowego zostanie uzgodniony z Zamawiającym i inspektorami nadzoru inwestorskiego (zarówno inspektorem koordynatorem jak i inspektorami branżowymi) w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość dokonania jednostronnej zmiany harmonogramu rzeczowego, stanowiącego załącznik do umowy o zamówienie, wynikającej ze zmian w zasadach finansowania zamówienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawca zobowiązany będzie wówczas opracować i przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu  w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia wykonawcy zmienionego harmonogramu rzeczowego szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy dostosowany do harmonogramu rzeczowego.

- Wykonawca będzie ponadto zobowiązany na żądanie zamawiającego zmienić szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy dostosowując go do zasad finansowania zamówienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawca zobowiązany będzie wówczas opracować i przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu  w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia wykonawcy żądania zmiany szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy dostosowany do zasad finansowania zamówienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Udział Podwykonawców

§ 12*

Wykonawca wykona przedmiot umowy sam, bez udziału podwykonawców.

§ 12*

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy z udziałem podwykonawców. Wykaz części przedmiotu umowy, który zostanie powierzony podwykonawcom stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Do zawarcia umowy na roboty budowlane przez Wykonawcę z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania robót określonych w umowie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie siedmiu dni licząc od daty podpisania umowy z Podwykonawcą przekazać potwierdzoną jej kopię Zamawiającemu. Termin uznaje się za zachowany w razie nadania we wskazanym terminie w/w dokumentu przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego wraz z równoczesnym przesłaniem Zamawiającemu scanu umowy drogą mailową i poinformowaniu o nadaniu potwierdzonej kopii dokumentu przesyłką pocztową. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdorazowy przypadek nieprzekazania potwierdzonej kopii umowy Zamawiającemu w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 umowy, za każdy dzień opóźnienia

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

Wynagrodzenie Wykonawcy i fakturowanie robót

§ 13

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 - strony ustalają jako ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy: kwota netto ………………………………….. zł  plus podatek VAT co łącznie stanowi kwotę brutto ………………………………….. zł (słownie: …………………… złotych).

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur adresowanych na: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….

- Ustala się, że Wykonawca wystawiać będzie faktury (uwzględniające podatek VAT w wysokości przewidzianej prawem), w terminach wynikających z zaakceptowanego szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnego z zasadami finansowania zamówienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, na kwoty częściowe aż do osiągnięcia wartości całkowitej, o której mowa w ust. 1.

- Podstawą wystawienia każdej faktury będą protokoły odbioru elementów wyszczególnionych w zatwierdzonym szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym i protokoły odbioru końcowego wykonanych robót, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 11 ust. 4 niniejszej umowy, akceptowane przez Inspektorów nadzoru odpowiedniej branży i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Przed wystawieniem każdej faktury Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego protokół odbioru elementów robót wyszczególnionych w zatwierdzonym szczegółowym harmonogramie rzeczowo - finansowym, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru odpowiedniej branży, wraz z obmiarami, pomiarami geodezyjnymi, atestami, certyfikatami, świadectwami dopuszczenia na wbudowane materiały, rysunkami technicznymi wykonawczymi (w razie potrzeby), protokołami badań i sprawdzeń oraz w przypadku robót rozbiórkowych dokumenty rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórek i dokumenty dotyczące utylizacji jeśli takie materiały wystąpią.

- Płatność faktury będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy ………………………………………………………………………………………… w ciągu ……….. dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę płatności uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Błędnie wystawiona faktura, brak protokołu odbioru lub brak kompletu podpisów spowodują zwrot faktury Wykonawcy i naliczenie ponownego _____ -dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników.

- Gdyby płatność, choćby częściowa, z tytułu wykonanych robót nie została wykonana w terminach ustalonych w art. 13 niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości 3 % w skali roku.

Warunki płatności w razie korzystania z podwykonawców

§ 14

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, warunkiem dokonania płatności na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą oświadczenia o uregulowaniu na rzecz podwykonawców należności wynikających z umowy podwykonawczej za roboty dotychczas wykonane.

Przerwa w wykonaniu robót

§ 15

- W razie przerwania robót, stan ich zaawansowania powinien być stwierdzony protokolarnie z podaniem przyczyny przerwania robót, przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

- Przerwa w robotach z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, która jest dłuższa niż 3 dni uprawnia zamawiającego do żądania natychmiastowego przystąpienia do robót, a w przypadku odmowy, lub nieprzystąpienia przez wykonawcę do wykonania robót do złożenia wykonawcy, w terminie 90 dni od dnia zaistnienia przesłanek, wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wykonawcy. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa zamawiającego do odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

- Wykonawca może domagać się przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wyłącznie w przypadku przerwy w robotach będącej wynikiem siły wyższej lub skutkiem zawinionych działań lub zaniechań zamawiającego, pod warunkiem, że zaistniała przerwa pozwala realnie przypuszczać, że ukończenie przedmiotu umowy w terminie nie będzie możliwe. Wykonawcy nie przysługuje w takiej sytuacji prawo do dodatkowego wynagrodzenia ani roszczenie odszkodowawcze.

Odbiory częściowe

§ 16

Odbiory częściowe będą prowadzone po zgłoszeniu przez Kierownika budowy robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni od dokonania zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

Odbiór końcowy

§ 17

- Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów oraz po przeniesieniu odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania. Do zgłoszenia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów;

  - protokoły odbiorów technicznych dotyczące wbudowanych materiałów, ich atesty, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia do stosowania, zaakceptowane przez Inspektorów Nadzoru z oświadczeniem Kierownika Budowy, że materiały te są pełnowartościowe, zostały dostarczone i wbudowane w ramach realizowanego projektu;

  - dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy;

  - oświadczenia podpisane przez Kierownika Robót /Kierownika Budowy/ i branżowych Inspektorów Nadzoru, a w przypadku wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej także oświadczenie Projektanta (autora projektu) potwierdzające wyrażenie zgody na wprowadzone zmiany wraz z kwalifikacją, że są to zmiany nieistotne i nie powodują zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę;

  - dziennik budowy (oryginał);

  - oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami;

  - protokoły badań, pomiarów technicznych, rozruchu i sprawdzeń (komplet z wynikami pozytywnymi);

  - rozliczenie końcowe budowy z podaniem charakterystyki i parametrów wykonanych elementów, ich ilości i wartości netto i brutto;

  - atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia – dotyczące materiałów i wyposażenia, z adnotacją Kierownika Budowy, ze zostały wbudowane w obiekt w ramach przedmiotu umowy;

  - dokumentację fotograficzną realizacji najważniejszych elementów budowy;

  - instrukcje obsługi maszyn i urządzeń;

  - certyfikaty gwarancyjne maszyn i urządzeń.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 18

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 13 niniejszej umowy.

- Wykonawca wniósł całą ww. kwotę, tj. …………………… złotych (słownie: …………………………………………), w formie ……………………………………………………………………. jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczonego do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zmiana formy zabezpieczenia umowy nie stanowi zmiany treści umowy.

- Strony ustalają, że zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie odbywała się według następujących zasad:

  - Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70 % kwoty, o której mowa w ust. 2 będzie zwrócona w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego zadania a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego usunięcia tych wad;

  - Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu gwarancji jakości (w wysokości 30 % jego całkowitej wartości) zwrócona zostanie w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi, tj. po odbiorze ostatecznym zakończonym wynikiem pozytywnym.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub pogwarancyjnego lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- W przypadku nie przystąpienia lub odmowy przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad lub usterek w okolicznościach, o których mowa w ust. 4 zamawiający może, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy powierzyć ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6 wynagrodzenie podmiotu, któremu zlecono wykonanie zastępcze pokryte zostanie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli koszt wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 6 przewyższy koszt zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje względem Wykonawcy roszczenie o zapłatę pozostałej części wynagrodzenia niezależnie od innych roszczeń przewidzianych w niniejszej umowie.

Ostateczny odbiór robót

§ 19

- Strony dokonają ostatecznego odbioru robot, który nastąpi w ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, jak również w okresie trwania gwarancji dokonują przeglądów okresowych.

- Ustala się, że w okresie trwania gwarancji Strony będą mogły dokonywać, po uprzednim uzgodnieniu zasad i terminów, przeglądów okresowych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym będzie powiadamiał Wykonawcę o terminach przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych, jak również o terminie przeglądu ostatecznego związanego z zakończeniem okresu trwania rękojmi.

- Z czynności odbioru końcowego, z przeglądów w okresie gwarancji oraz z odbioru ostatecznego będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru lub przeglądu oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglądu.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i przeglądach gwarancyjnych, oraz po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 18 ust. 4.

Usuwanie wad przedmiotu umowy

§ 20

- Terminy usuwania wad wynoszą:

  - Natychmiast – w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia;

  - W terminie wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w powiadomieniu przekazanym Wykonawcy – przy innych zaistniałych wadach;

- Jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ujawnionych wadach wykrytych w okresie trwania gwarancji to Wykonawca w ramach gwarancji przystąpi do jej usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

- W przypadku ujawnienia wady zagrażającej prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wadę usunąć w terminie 48 godzin od dnia doręczenia zawiadomienia.

- Jeżeli usunięcie wad nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

Ubezpieczenie wykonawcy

§ 21

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - Roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót;

  - Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca, w imieniu swoim i zamawiającego, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty przekazania mu placu budowy do daty zakończenia robót plus jeden miesiąc. Wykonawca będzie utrzymywał ważność polisy przez cały okres realizacji Umowy zapewniając:

  - Ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robot i materiałów podczas budowy w wysokości równej wartości Ceny Umownej;

  - Ubezpieczenia za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych na kwotę co najmniej 70.000.000,00 PLN.

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wzór polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w niniejszym § przed datą przekazania Wykonawcy placu budowy przez Zamawiającego.

- W przypadku zawarcia przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej niezgodnej z Umową Zamawiający ma prawo zawrzeć polisę ubezpieczeniową zgodną z Umową, a koszt jej pokryć z faktury Wykonawcy.

Gwarancja na roboty budowlane

§ 22

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wszelkie elementy wykonanego przedmiotu umowy, w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały oraz na dostarczone i zamontowane maszyny i urządzenia z rozszerzeniem zakresu odpowiedzialności wynikającego z art. 578 k.c. o odpowiedzialność za zniszczenie/ zużycie rzeczy wynikające z ich normalnej eksploatacji*. 
(* niepotrzebne skreślić lub usunąć)

- Gwarancja na dostarczone i zamontowane maszyny i urządzenia udzielona jest na okres ……. miesięcy, natomiast gwarancja na pozostałe elementy wykonanego przedmiotu umowy, w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały na okres …………… miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:

  - w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego, a w przypadku wad od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy;

  - dla wymienianych urządzeń i materiałów z dniem ich wymiany;

- Jeżeli wykonawca usunął wady stwierdzone w okresie gwarancji, termin gwarancji biegnie od daty potwierdzenia usunięcia wad.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu określonego w ust. 1 jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

- Przyjazd serwisanta i przystąpienie do usuwania wady/usterki nastąpi w terminie ……………     godzin od zgłoszenia.

- Wykonanie naprawy nastąpi w terminie ……………… od chwili pierwszego przyjazdu serwisanta po otrzymaniu zgłoszenia. Wykonawca zapewnia/ nie zapewnia* (*niepotrzebne skreślić lub usunąć), na czas naprawy, sprzęt(u) zastępczy(ego) o parametrach odpowiadających sprzętowi naprawianemu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie to nie ogranicza uprawnień zamawiającego do dochodzenia kar umownych.

Kary umowne

§ 23

- Niezależnie od przypadków określonych w poszczególnych postanowieniach umowy w których Strony przewidziały kary umowne, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy określonym w § 11 ust. 2 umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie w terminach wykonania poszczególnych etapów prac określonych w szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze w okresie gwarancji lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 Umowy, za każdy dzień, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;

  - za uchybienie terminowi, o których mowa w § 22 ust. 6 Umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę od upływu terminu tam określonego;

  - za uchybienie terminowi, o których mowa w § 22 ust. 7 Umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę od upływu terminu tam określonego;

  - w przypadku naruszenia § 6a Umowy w wysokości 2,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 umowy, za każdy rozpoczęty miesiąc niedotrzymania tego warunku;

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 Umowy;

  - jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy wykonywał podmiot inny niż Wykonawca, z zastrzeżeniem § 12 – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 13 Umowy;

  - jeżeli czynności zastrzeżone dla kierowników budowy/ robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 Umowy;

  - za opóźnienie w terminach opracowania i przedstawienia do akceptacji zgodnego z harmonogramem rzeczowym szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego i jego modyfikacji (wynikających z § 11 pkt 6 i 7 Umowy) lub za opóźnienie w dostosowaniu szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego do zasad finansowania zamówienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 umowy, za każdy dzień od dnia uchybienia terminowi przedstawienia harmonogramu przez wykonawcę do dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie lub rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami.

Odstąpienie od umowy

§ 24

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 90 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy, w przypadku:

  - nieuzyskania przez Zamawiającego zabezpieczenia spłat pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia;

  - odmowy zaakceptowania przez NFOŚiGW ustanowionych zabezpieczeń spłaty pożyczki i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia;

  - odmowy wypłaty przez NFOŚiGW co najmniej jednej transzy pożyczki, z której środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia.

  - niewypłacalności Wykonawcy, otwarcia likwidacji Wykonawcy lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego lub

  - zawieszenia działalności gospodarczej, lub

  - wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy bądź dokonania zajęcia lub obciążenia majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, lub

  - gdy Wykonawca przez okres łącznie co najmniej 2 miesięcy podczas trwania Umowy nie będzie spełniał wymagań określonych w § 6a Umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, w terminie 90 dni od daty upływu zakreślonego w wezwaniu terminu, gdy:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie rozpoczyna ich w ciągu 5 kolejnych dni kalendarzowych od wezwania Zamawiającego lub

  - Wykonawca przerwał roboty bez uzasadnionej przyczyny oraz nie podejmuje ich w ciągu 5 kolejnych dni kalendarzowych dni od wezwania Zamawiającego lub

  - Wykonawca wykonuje roboty objęte niniejszą umową w sposób niezgodny z umową oraz nie wykonuje ich zgodnie z umową lub nie doprowadził wykonanych robót do stanu zgodne z umową pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 90 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy, w przypadku stwierdzenia spowodowania przez Wykonawcę opóźnienia w stosunku do terminów realizacji wynikających ze szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowym wynoszącego powyżej 30 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności czy obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy ewentualnych odszkodowań w przypadku uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę przez Sąd. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w terminie 90 dni od daty uprawomocnienia się wyroku Sądu w tym przedmiocie.

- Odstąpienie od Umowy powinno, pod rygorem nieważności, zostać dokonane na piśmie i zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy do dnia wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia.

- We wszystkich powyższych przypadkach Zamawiający nie zwalniając Wykonawcy, od odpowiedzialności wynikającej z umowy, przejmuje prowadzenie dalszych robót, przy czym:

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy współudziale Wykonawcy ustali wartość wykonanych robót i materiałów znajdujących się na placu budowy oraz określi stopień realizacji robót,

  - Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczególne:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie dwustronne uzgodnionym koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

  - W terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia: protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

  - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone i rozliczy się z dostarczycielami mediów.

Postanowienia końcowe

§ 25

- Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy w części lub całości, obecnie lub w przyszłości utraci moc prawną lub stanie się nieskuteczne, nie powoduje to nieważności lub nieskuteczności pozostałych postanowień. W tym przypadku strony będą realizować umowę zgodnie z jej zamiarem i celem, a postanowienie nieważne lub nieskuteczne prawnie zastąpią stosownym postanowienie, realizującym zamiar i cel umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego są aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie uległy zmianie.

- Wszelkie zmiany umowy będą wymagać formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie zapisy SIWZ, przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

- Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do Umowy:

- Załącznik nr 1 – oferta przetargowa Wykonawcy;

- Załącznik nr 2 – pozwolenie na budowę;

- Załącznik nr 3 - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- Załącznik nr 4 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

- Załącznik nr 5 - dokumentacja projektowa;

- Załącznik nr 6 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

- Załącznik nr 7 - dokumentacja geologiczno – inżynierska;

- Załącznik nr 8 - warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej;

- Załącznik nr 9 - warunki techniczne dla przyłącza wodociągowego;

- Załącznik nr 10 - harmonogram rzeczowy;

- Załącznik nr 11 - szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy;

- Załącznik nr 12 - ekspertyza na wydobywanie odpadów „Winiar”;

- Załącznik nr 13 - oświadczenie o zgodności dokumentacji technicznej z umową, przepisami prawa i polskimi normami.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

Załącznik nr 10 do SIWZ

..................................................................

/ Wykonawca /

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej *

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu otwartego pisemnego, o którym mowa w art. od 701 do 705 Kodeksu cywilnego, na roboty budowlane pn.:

pn. Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1.	składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 16.1 ppkt 17 SIWZ, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ….. |  |  |

...................................................  ................................................................

/ miejscowość, data /	/ podpis Wykonawcy /

2.	informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 16.1 ppkt 17 SIWZ,

...................................................    	..............................................................

/ miejscowość, data /	/ podpis Wykonawcy /

* należy wypełnić pkt 1 - w przypadku przynależenia wykonawcy do grupy kapitałowej)  lub  pkt 2.

Załącznik nr 11 do SIWZ

..................................................................

/ Wykonawca /

OŚWIADCZENIE

o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom

Oświadczam, że powierzam podwykonawcom wykonanie części zamówienia w zakresie:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................                        ..............................................

/ miejscowość, data /              	/ podpis Wykonawcy /